# Finansowanie i ocena wpływu

Niezależny jawnoźródłowy projekt analityczny — bez materiałów niejawnych — nie jest dokumentem rządowym.

Program: Polska 2040: Suwerenność technologiczna
Status: niezależny materiał przedmandatowy v0.1 do konsultacji; nie jest prognozą ani wnioskiem budżetowym
Stan wiedzy: 21 lipca 2026 r.
Jednostka modelu: mln PLN w cenach roku bazowego wskazanego przy każdym założeniu

Dokument nie jest prognozą budżetową, ofertą inwestycyjną ani oceną kwalifikowalności konkretnego wydatku. Wartości bez źródła lub zatwierdzonego założenia pozostają UNKNOWN .

## Executive Summary / Streszczenie wykonawcze

### Odpowiedź

Materiał nie daje podstawy do zatwierdzenia jednej dużej kwoty dla „programu dronowego”. Kandydat DEC-0008 proponuje najpierw zbudować architekturę finansową portfela: oddzielić badanie problemu, prototyp, małą partię, skalę, infrastrukturę wspólną, kapitał produkcyjny i eksport; zinwentaryzować istniejące zobowiązania; policzyć koszt alternatywny; a nowe środki uwalniać po dowodach z kolejnych bramek. Rekord ma status candidate, a formalna właściwość pozostaje do rozstrzygnięcia (GAP-0011).

### Najważniejsze wnioski

Budżet bez bazy byłby pozorną precyzją. Nie znamy jeszcze kompletnego kosztu istniejących programów, mocy, danych, laboratoriów, kadr i zobowiązań. W modelu v0.1 brak pozostaje UNKNOWN.

Finansowanie obronne i gospodarcze ma różne cele. Zakup zdolności, grant badawczy, kapitał w spółce, gwarancja kredytu i ubezpieczenie eksportowe nie są zamienne.

SAFE zwiększa przestrzeń finansowania, ale jest pożyczką. Polska podpisała umowę o wartości 43,7 mld EUR i jest największym beneficjentem instrumentu; kwoty tej nie można traktować jako dotacji ani jako środków już w całości wypłaconych (Ministerstwo Finansów, CLM-1208).

Deklarowany udział polskiej gospodarki wymaga pomiaru wykonania. KPRM wskazuje plan 89%, który nie jest jeszcze zweryfikowanym rezultatem (KPRM, CLM-1209).

Wydatki muszą kupować opcje. Mały kontrakt powinien redukować niepewność przed dużym zobowiązaniem; prawa do danych, serwisu, aktualizacji i zmiany dostawcy mają wartość ekonomiczną.

Wpływ gospodarczy nie może być mierzony obrotem dostawcy. Potrzebne są dodatkowość, wartość dodana, produktywność, eksport, retencja kompetencji, spillovers cywilne i koszt wypierania innych wydatków.

Nie każdy element musi mieć uzasadnienie cywilne. Dla części zdolności wartość bezpieczeństwa jest wystarczającym powodem; pozorne dual-use może zniekształcić projekt i pomiar.

Model scenariuszowy ma pokazywać decyzje, nie jedną „prawdziwą” liczbę. Wariant niski, bazowy i wysoki różnią się zakresem, tempem, ryzykiem oraz warunkami przejścia.

### Rekomendacja

W pierwszych 100 dniach utworzyć wspólny rejestr finansowy, przypisać każdemu kosztowi unikalny identyfikator oraz wykonać audyt dodatkowości. Do sześciu miesięcy przygotować trzy wycenione scenariusze wraz z analizą wrażliwości i fiskalną. Do 12 miesięcy zawrzeć w budżecie wyłącznie pozycje, które przeszły bramki danych, popytu, bezpieczeństwa, produkcji i prawa.

## Spis treści

Finansowanie i ocena wpływu
Executive Summary / Streszczenie wykonawcze
Odpowiedź
Najważniejsze wnioski
Rekomendacja


Spis treści
1. Pytanie decyzyjne i zakres
1.1. Pytanie
1.2. Co należy policzyć
1.3. Czego model nie powinien robić


2. Logika interwencji ekonomicznej
2.1. Możliwe zawodności rynku i państwa
2.2. Teoria zmiany finansowej


3. Architektura kosztów
3.1. Dziesięć bloków kosztowych
3.2. Pełny koszt cyklu życia
3.3. Wartość praw i opcji


4. Dopasowanie instrumentu do etapu
Grant
Zamówienie
Kapitał
Kredyt i gwarancja
Infrastruktura wspólna


5. Mapa źródeł finansowania
5.1. Budżet państwa
5.2. SAFE
5.3. EDF, EUDIS, STEP i inne instrumenty UE
5.4. PFR, BGK, NCBR, PARP i instrumenty krajowe
5.5. Kapitał prywatny i strategiczny


6. Trzy scenariusze finansowe
6.1. SCENARIUSZ L — integracja niskokosztowa
6.2. SCENARIUSZ B — portfel bazowy
6.3. SCENARIUSZ H — przyspieszona mobilizacja
6.4. Macierz wyboru


7. Ocena wpływu gospodarczego
7.1. Kontrfaktyczny scenariusz
7.2. Dodatkowość
7.3. Wartość dodana w Polsce
7.4. Produktywność
7.5. Rynek pracy
7.6. Eksport
7.7. Spillovers cywilne


8. Wartość bezpieczeństwa i odporności
9. Analiza fiskalna i osiągalność
9.1. Widok roczny i wieloletni
9.2. Pożyczki i gwarancje
9.3. Koszt alternatywny
9.4. Inflacja i zdolność wykonawcza


10. Bramka inwestycyjna
11. Analiza wrażliwości i scenariusze ryzyka
12. Governance finansowy i kontrola podwójnego finansowania
12.1. Unikalny identyfikator kosztu
12.2. Rozdzielenie ról
12.3. Raport kwartalny


13. Model danych i skoroszyt
Minimalne pola założenia


14. Wskaźniki finansowe i gospodarcze
15. Ryzyka finansowe i odpowiedzi
16. Pierwsze 100 dni — plan pracy finansowej
D0–D30
D31–D60
D61–D100


17. Decyzje wymagane przed przyjęciem budżetu
Dalsze pytania
Zastrzeżenia i założenia

Executive Summary / Streszczenie wykonawcze
Odpowiedź
Najważniejsze wnioski
Rekomendacja

Spis treści

1. Pytanie decyzyjne i zakres
1.1. Pytanie
1.2. Co należy policzyć
1.3. Czego model nie powinien robić

2. Logika interwencji ekonomicznej
2.1. Możliwe zawodności rynku i państwa
2.2. Teoria zmiany finansowej

3. Architektura kosztów
3.1. Dziesięć bloków kosztowych
3.2. Pełny koszt cyklu życia
3.3. Wartość praw i opcji

4. Dopasowanie instrumentu do etapu
Grant
Zamówienie
Kapitał
Kredyt i gwarancja
Infrastruktura wspólna

5. Mapa źródeł finansowania
5.1. Budżet państwa
5.2. SAFE
5.3. EDF, EUDIS, STEP i inne instrumenty UE
5.4. PFR, BGK, NCBR, PARP i instrumenty krajowe
5.5. Kapitał prywatny i strategiczny

6. Trzy scenariusze finansowe
6.1. SCENARIUSZ L — integracja niskokosztowa
6.2. SCENARIUSZ B — portfel bazowy
6.3. SCENARIUSZ H — przyspieszona mobilizacja
6.4. Macierz wyboru

7. Ocena wpływu gospodarczego
7.1. Kontrfaktyczny scenariusz
7.2. Dodatkowość
7.3. Wartość dodana w Polsce
7.4. Produktywność
7.5. Rynek pracy
7.6. Eksport
7.7. Spillovers cywilne

8. Wartość bezpieczeństwa i odporności

9. Analiza fiskalna i osiągalność
9.1. Widok roczny i wieloletni
9.2. Pożyczki i gwarancje
9.3. Koszt alternatywny
9.4. Inflacja i zdolność wykonawcza

10. Bramka inwestycyjna

11. Analiza wrażliwości i scenariusze ryzyka

12. Governance finansowy i kontrola podwójnego finansowania
12.1. Unikalny identyfikator kosztu
12.2. Rozdzielenie ról
12.3. Raport kwartalny

13. Model danych i skoroszyt
Minimalne pola założenia

14. Wskaźniki finansowe i gospodarcze

15. Ryzyka finansowe i odpowiedzi

16. Pierwsze 100 dni — plan pracy finansowej
D0–D30
D31–D60
D61–D100

17. Decyzje wymagane przed przyjęciem budżetu

Dalsze pytania

Zastrzeżenia i założenia

Odpowiedź

Najważniejsze wnioski

Rekomendacja

1.1. Pytanie

1.2. Co należy policzyć

1.3. Czego model nie powinien robić

2.1. Możliwe zawodności rynku i państwa

2.2. Teoria zmiany finansowej

3.1. Dziesięć bloków kosztowych

3.2. Pełny koszt cyklu życia

3.3. Wartość praw i opcji

Grant

Zamówienie

Kapitał

Kredyt i gwarancja

Infrastruktura wspólna

5.1. Budżet państwa

5.2. SAFE

5.3. EDF, EUDIS, STEP i inne instrumenty UE

5.4. PFR, BGK, NCBR, PARP i instrumenty krajowe

5.5. Kapitał prywatny i strategiczny

6.1. SCENARIUSZ L — integracja niskokosztowa

6.2. SCENARIUSZ B — portfel bazowy

6.3. SCENARIUSZ H — przyspieszona mobilizacja

6.4. Macierz wyboru

7.1. Kontrfaktyczny scenariusz

7.2. Dodatkowość

7.3. Wartość dodana w Polsce

7.4. Produktywność

7.5. Rynek pracy

7.6. Eksport

7.7. Spillovers cywilne

9.1. Widok roczny i wieloletni

9.2. Pożyczki i gwarancje

9.3. Koszt alternatywny

9.4. Inflacja i zdolność wykonawcza

12.1. Unikalny identyfikator kosztu

12.2. Rozdzielenie ról

12.3. Raport kwartalny

Minimalne pola założenia

D0–D30

D31–D60

D61–D100

## 1. Pytanie decyzyjne i zakres

### 1.1. Pytanie

Jak sfinansować zdolność państwa do szybkiego projektowania, testowania, produkcji, utrzymania i aktualizacji krytycznych technologii w sposób:

dodatkowy względem istniejących programów;

fiskalnie osiągalny;

odporny na błędną alokację;

zgodny z prawem i warunkami instrumentów;

tworzący bezpieczeństwo oraz możliwie trwałą wartość gospodarczą;

odwracalny, gdy dowody nie potwierdzą interwencji?

### 1.2. Co należy policzyć

Model obejmuje koszty przyrostowe programu i wpływ na cały portfel. Nie ogranicza się do wydatków oznaczonych nową nazwą. Powinien uwzględniać:

zobowiązania już zakontraktowane;

nowe wydatki bieżące i inwestycyjne;

pożyczki, gwarancje, kapitał i ryzyko warunkowe;

koszt obsługi długu oraz wymogi współfinansowania;

koszt utrzymania, serwisu, danych i aktualizacji;

koszt administracyjny, ewaluacji i bezpieczeństwa;

koszt zakończenia, migracji lub likwidacji;

przychody, zwroty kapitałowe i odzyski;

wartość opcji i redukcji ryzyka;

koszt alternatywny wobec innych celów publicznych.

### 1.3. Czego model nie powinien robić

nie sumować całych budżetów instrumentów UE jako „wartości programu Polska 2040”;

nie uznawać podpisanej umowy finansowania za wykonaną płatność;

nie przypisywać całego obrotu wykonawcy do krajowej wartości dodanej;

nie mnożyć wydatków arbitralnym „mnożnikiem PKB” bez danych i kontrfaktycznego scenariusza;

nie liczyć tych samych miejsc pracy w dostawcy, poddostawcy i regionie jako trzech rezultatów;

nie traktować memorandum eksportowego jako przychodu;

nie pomijać kosztu utrzymania po zakończeniu dotacji;

nie wyceniać korzyści bezpieczeństwa z fałszywą dokładnością.

## 2. Logika interwencji ekonomicznej

### 2.1. Możliwe zawodności rynku i państwa

Interwencja może być uzasadniona, gdy występuje co najmniej jeden z mechanizmów:

zewnętrzna korzyść bezpieczeństwa: firma nie przechwytuje całej wartości odporności państwa;

niepewność popytu publicznego: brak wiarygodnego sygnału zamówień ogranicza inwestycje w moce;

wysoki koszt wspólnej infrastruktury: laboratorium, dane lub standard mają wielu użytkowników i trudno pobierać pełną opłatę;

asymetria informacji: nabywca nie potrafi porównać deklaracji technologicznych bez testu;

koordynacja łańcucha: pojedyncza firma nie sfinansuje wszystkich komplementarnych komponentów i kwalifikacji;

ograniczenie finansowania skali: kapitał prywatny może nie finansować długiego lub regulowanego cyklu obronnego;

spillovers wiedzy: część korzyści z B+R przechodzi do innych podmiotów i sektorów;

ryzyko zależności: cena rynkowa nie odzwierciedla pełnego kosztu przerwania dostaw.

Istnieją też zawodności państwa: selekcja polityczna, przechwycenie przez dostawcę, brak umiejętności zakupowych, miękkie ograniczenie budżetowe, finansowanie projektu po utracie sensu, zbyt duża tajność i rozproszenie odpowiedzialności. Instrument musi ograniczać oba rodzaje ryzyka.

### 2.2. Teoria zmiany finansowej

Wejścia: mandat, dane bazowe, budżet, kompetencje, prawo i infrastruktura.
Działania: problemy, testy, kontrakty etapowe, inwestycje, szkolenia i partnerstwa.
Produkty: prototypy ocenione przez użytkowników, małe partie, komponenty, serwis, dane i kadry.
Rezultaty: krótszy cykl, mniejsza zależność, większa powtarzalność produkcji, eksport i produktywność.
Wpływ: wyższa odporność państwa i zdolność gospodarki do tworzenia oraz utrzymania zaawansowanych technologii.

Każde przejście wymaga dowodu. Sam wydatek nie jest produktem, prototyp nie jest zdolnością, a krajowy montaż nie jest automatycznie odpornością.

## 3. Architektura kosztów

### 3.1. Dziesięć bloków kosztowych

| ID | Blok | Typowe elementy | Główna baza | Ryzyko podwójnego liczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | Governance i ewaluacja | Biuro Realizacji, audyt, red-team, dashboard | etaty, zamówienia usług, systemy | istniejąca administracja |
| C02 | Problemy, testy i małe partie | konkurs problemowy, prototyp, poligon/laboratorium, użytkownik | koszt testu i kontraktu | programy B+R i zakupy |
| C03 | Dane i AI | katalog, środowiska, etykietowanie, benchmarki, monitoring | CAPEX/OPEX i dostęp | polityka AI, infrastruktura MON/PLGrid |
| C04 | Cyber i software | secure SDLC, SBOM, audyt, aktualizacje, reakcja | koszt cyklu życia | wymagania kontraktowe już wycenione |
| C05 | Przemysł i komponenty | maszyny, kwalifikacja, tooling, zapasy, energia | CAPEX, working capital | istniejące inwestycje wykonawców |
| C06 | Serwis i logistyka | części, naprawy, narzędzia, dokumentacja, utylizacja | TCO według klasy | umowy utrzymaniowe |
| C07 | Kadry | programy krótkie, praktyki, nauczyciele, laboratoria | koszt na kompetencję i retencję | edukacja powszechna i fundusze UE |
| C08 | Partnerstwa i IP | due diligence, licencje, JV, depozyt, certyfikacja | koszt transakcji i praw | granty międzynarodowe |
| C09 | Regiony i dual-use | pilotaże cywilne, centra, zamówienia publiczne | koszt pilotażu i popyt po nim | polityka regionalna i sektorowa |
| C10 | Eksport | certyfikacja, gwarancje, ubezpieczenia, serwis | ekspozycja i wykonany kontrakt | standardowe instrumenty eksportowe |

### 3.2. Pełny koszt cyklu życia

Każdy projekt skali przedstawia co najmniej:

koszt nabycia i integracji;

infrastrukturę i szkolenie;

dane, licencje, chmurę/obliczenia i łączność;

cyber, testy i certyfikację;

części, serwis, naprawy i aktualizacje;

energię, magazynowanie i logistykę;

zmianę komponentów i dostawców;

utylizację lub demilitaryzację, gdy dotyczy;

koszt migracji oraz zakończenia;

rezerwę na ryzyko z uzasadnieniem.

Porównanie ofert według ceny zakupu bez TCO może premiować rozwiązanie najdroższe w utrzymaniu albo tworzące niekontrolowalną zależność.

### 3.3. Wartość praw i opcji

Model ujmuje jako osobne pozycje prawa do:

audytu kodu i konfiguracji;

dostępu do interfejsów;

naprawy i lokalnej aktualizacji;

kwalifikacji alternatywnego komponentu;

depozytu dokumentacji i kodu;

produkcji awaryjnej na zdefiniowanych warunkach;

eksportu i modyfikacji;

zakończenia bez nieproporcjonalnej opłaty.

Opcja ma koszt, lecz redukuje ekspozycję. Należy porównywać koszt zakupu opcji z oczekiwaną stratą i znaczeniem strategicznym, a nie wymagać wszystkich praw w każdym kontrakcie.

## 4. Dopasowanie instrumentu do etapu

| Etap | Niepewność | Instrument podstawowy | Dlaczego | Warunek stop |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 problem | czy potrzeba jest realna? | analiza, zamówienie problemowe | kupuje definicję i bazę | brak właściciela/użytkownika |
| S1 wykonalność | czy istnieje legalna i techniczna droga? | mały grant/kontrakt B+R | ogranicza koszt poznania | nierozwiązywalne prawo/bezpieczeństwo |
| S2 prototyp | czy mechanizm działa? | finansowanie etapowe | płatność za kamień milowy | brak redukcji kluczowej niepewności |
| S3 test | czy działa względem bazy? | kontrakt na test i ewaluację | niezależny dowód | brak przewagi lub jakości dowodu |
| S4 mała partia | czy jest powtarzalny i utrzymywalny? | zamówienie z opcją | dane realnego cyklu życia | niespełnione kryteria niezawodności/serwisu |
| S5 skala | czy popyt i produkcja są trwałe? | zamówienie, kredyt, gwarancja, kapitał | finansuje moce i dostawy | brak popytu, bezpieczeństwa lub TCO |
| S6 eksport | czy istnieje kontrahent i zgodność? | ubezpieczenie/gwarancja/finansowanie eksportu | dzieli ryzyko transakcji | brak end-user/compliance/przychodu |

### Grant

Właściwy, gdy wynik ma wysoką niepewność i spillovers, a zamówienie produktu byłoby przedwczesne. Grant powinien mieć kamienie milowe, dane o rezultacie i prawo zakończenia. Nie może zastępować sygnału popytu.

### Zamówienie

Właściwe, gdy istnieje użytkownik i możliwy do odebrania rezultat. Kontrakt może kupować badanie, prototyp, test, partię lub usługę. Kluczowe są kryteria odbioru, dane, IP, cyber, TCO i opcje.

### Kapitał

Właściwy, gdy państwo chce uczestniczyć w długoterminowej wartości i ryzyku firmy, a nie tylko kupić produkt. Wymaga profesjonalnego ładu, wyceny, ochrony mniejszości, strategii wyjścia i rozdzielenia decyzji inwestycyjnej od zakupowej.

### Kredyt i gwarancja

Właściwe dla finansowania mocy, zapasów i kapitału obrotowego przy wiarygodnym popycie. Gwarancja tworzy ekspozycję warunkową i musi być wyceniona, limitowana oraz monitorowana.

### Infrastruktura wspólna

Może wymagać finansowania publicznego, gdy służy wielu firmom i jednostkom. Powinna mieć zasady równego dostępu, cennik lub uzasadnienie dotacji, miernik wykorzystania, plan bezpieczeństwa i warunek zamknięcia niewykorzystanej infrastruktury.

## 5. Mapa źródeł finansowania

### 5.1. Budżet państwa

Najbardziej bezpośredni instrument dla zadań administracji, bezpieczeństwa i zamówień. Pozwala dopasować zakres do polskich potrzeb, ale ma pełny koszt alternatywny i podlega krajowym regułom budżetowym. W modelu należy wskazać część, dysponenta, rok zobowiązania, płatność i wynik.

### 5.2. SAFE

SAFE jest ważnym źródłem finansowania zakupów i rozwoju zdolności, lecz ma charakter pożyczkowy (CLM-1208). Dla każdego kosztu trzeba ustalić kwalifikowalność, terminy, warunki wspólnych zakupów lub udziału przemysłu, przepływ płatności, koszt finansowania i zgodność z krajowym planem. Nie można wpisywać całej dostępnej kwoty jako budżetu nowej strategii.

REKOMENDACJA: deklarowany plan 89% dla polskiej gospodarki (CLM-1209) przełożyć na metrykę kontraktową z definicją wartości dodanej, publikowaną metodologią i pomiarem ex post.

### 5.3. EDF, EUDIS, STEP i inne instrumenty UE

Instrumenty mogą finansować B+R, demonstracje, skalowanie lub kapitał zależnie od bieżących regulaminów. Model nie zakłada kwalifikowalności. Każda pozycja ma: program, call, beneficjenta, koszt kwalifikowany, współfinansowanie, prawa IP, warunki konsorcjum, termin, ryzyko i unikalny identyfikator kosztu.

Polityka spójności 2021–2027 obejmuje w Polsce ponad 76 mld EUR i 16 programów regionalnych, ale środki są przypisane do konkretnych programów, celów i zasad — nie stanowią swobodnej puli dla programu „Polska 2040” (MFiPR, CLM-1108). Model może ujmować wyłącznie pozycje z ustaloną kwalifikowalnością, beneficjentem, współfinansowaniem i brakiem podwójnego finansowania.

### 5.4. PFR, BGK, NCBR, PARP i instrumenty krajowe

Rola instytucji powinna wynikać z typu ryzyka: grant technologiczny, kapitał, kredyt, gwarancja, internacjonalizacja lub rozwój MŚP. Program nie tworzy automatycznie nowego funduszu, zanim nie wykaże luki, której istniejący instrument nie potrafi obsłużyć.

### 5.5. Kapitał prywatny i strategiczny

Kapitał prywatny wzmacnia dyscyplinę rynku, lecz może unikać długiego cyklu, ryzyka eksportowego i ograniczeń bezpieczeństwa. Państwo może redukować konkretną barierę, ale nie powinno gwarantować całego wyniku biznesowego. Warunkiem jest prywatny udział ryzyka, przejrzysta wycena, ochrona interesu publicznego i brak preferencji bez procedury.

## 6. Trzy scenariusze finansowe

Scenariusze są strukturą decyzji. Liczby zostaną uzupełnione po audycie bazowym w skoroszycie financing-scenarios.xlsx.

### 6.1. SCENARIUSZ L — integracja niskokosztowa

Zakres: Biuro Realizacji, wspólne rejestry, ograniczony pilotaż danych/testów, wykorzystanie istniejących laboratoriów i instrumentów, mały program przekwalifikowania.

Korzyści: niska ekspozycja, szybkie poznanie luk, możliwość zakończenia.
Ryzyka: brak masy krytycznej, przeciążenie istniejących instytucji, mała zdolność inwestycji w komponenty.
Bramka rozszerzenia: potwierdzony pipeline projektów, użytkownicy i zweryfikowana luka finansowa.

### 6.2. SCENARIUSZ B — portfel bazowy

Zakres: pełne mechanizmy L oraz finansowanie bezpiecznej przestrzeni danych, większej liczby małych partii, wybranych komponentów, infrastruktury wspólnej, pilotaży regionalnych i partnerstw.

Korzyści: wystarczająca skala do sprawdzenia systemu i budowy ekosystemu.
Ryzyka: złożoność koordynacji, podwójne finansowanie, presja na szybkie ogłaszanie skali.
Bramka rozszerzenia: wyniki G3, TCO, popyt, produkcja, serwis i pozytywna analiza fiskalna.

### 6.3. SCENARIUSZ H — przyspieszona mobilizacja

Zakres: szeroki CAPEX, rezerwy mocy, większe zapasy, rozbudowa sieci edukacyjnej i szybkie partnerstwa.

Korzyści: możliwie szybkie zwiększenie podaży przy trafnej diagnozie.
Ryzyka: największy koszt błędu, nieużywane moce, inflacja kosztów, wypieranie prywatnych inwestycji, zależność od dostawcy i ograniczenia wykonawcze.
Warunek wejścia: formalna ocena potrzeby strategicznej, dane bazowe, popyt, audyt przemysłu, prawo, finansowanie i jawna akceptacja kosztu alternatywnego.

### 6.4. Macierz wyboru

| Kryterium | L | B | H |
| --- | --- | --- | --- |
| odwracalność | wysoka | średnia/wysoka | niska |
| szybkość uczenia | średnia | wysoka | wysoka, jeśli zdolność wykonawcza wystarczy |
| ekspozycja fiskalna | niska | średnia | wysoka |
| ryzyko niewykorzystanych mocy | niskie | średnie | wysokie |
| zdolność budowy komponentów | ograniczona | selektywna | szeroka |
| wymóg jakości danych | umiarkowany | wysoki | bardzo wysoki |
| rekomendacja v0.1 | minimum startowe | wariant do wyceny | tylko warunkowo |

## 7. Ocena wpływu gospodarczego

### 7.1. Kontrfaktyczny scenariusz

Wpływ mierzy różnicę względem wiarygodnej alternatywy, nie stan po wydatku. Alternatywami mogą być: import gotowego systemu, pozostawienie obecnego procesu, zakup usługi, wspólny projekt sojuszniczy, inwestycja cywilna albo brak działania. Każda analiza wskazuje kontrfaktyczny wariant i powód wyboru.

### 7.2. Dodatkowość

Należy rozdzielić:

aktywność, która wydarzyłaby się bez programu;

aktywność przyspieszoną;

aktywność zwiększoną skalą;

aktywność całkowicie dodatkową;

aktywność przeniesioną z innego regionu lub programu;

aktywność wypartą przez wzrost cen, płac lub dostęp do infrastruktury.

### 7.3. Wartość dodana w Polsce

Metryka powinna obejmować wynagrodzenia, nadwyżkę operacyjną, podatki produkcyjne netto i krajowy wkład poddostawców zgodnie z uzgodnioną metodologią. Nie jest nią cena kontraktu ani udział faktur wystawionych przez polską spółkę. Należy ujawnić poziom łańcucha i ryzyko podwójnego liczenia.

### 7.4. Produktywność

Kanały wpływu:

automatyzacja i krótszy czas procesów;

lepsza jakość, bezpieczeństwo i mniej przestojów;

dyfuzja software, sensorów, robotyki i metod produkcji;

wzrost skali oraz specjalizacji dostawców;

kompetencje przenoszone między sektorami;

wspólna infrastruktura i standardy;

eksport i uczenie od wymagających klientów.

Pomiar wymaga danych przed/po i grupy porównawczej lub innej wiarygodnej metody. Ankieta satysfakcji nie jest miarą produktywności.

### 7.5. Rynek pracy

Raportuje się role, kompetencje, wynagrodzenia, czas obsadzenia, retencję i produktywność, nie tylko liczbę miejsc. Trzeba odjąć osoby przesunięte z innych firm i uwzględnić ograniczenia podaży nauczycieli oraz specjalistów. Długotrwały wakat może wskazywać na brak kompetencji, nie automatycznie na potrzebę nowego kierunku studiów.

### 7.6. Eksport

Wynik eksportowy obejmuje wykonany przychód, marżę, produkcję i serwis pozostający w Polsce, dywersyfikację rynków oraz zgodność. Memoranda, pipeline i licencje eksportowe raportuje się osobno. Koszt gwarancji i ryzyko niewykonania są częścią wyniku publicznego.

### 7.7. Spillovers cywilne

Wartość cywilna może powstać przez wspólne moduły, software, proces produkcji, sensory, diagnostykę, dane i kompetencje. Każdy deklarowany spillover wymaga produktu, klienta lub testu procesu. Samo określenie technologii jako dual-use nie jest dowodem popytu.

## 8. Wartość bezpieczeństwa i odporności

Nie wszystkie korzyści dają się wiarygodnie sprowadzić do PLN. Dla zdolności krytycznych rekomendowane jest połączenie:

minimalnego wymaganego rezultatu bezpieczeństwa;

analizy koszt–skuteczność między opcjami;

scenariuszy zakłócenia i czasu odtworzenia;

wyceny kosztów możliwych do policzenia;

jakościowej oceny skutków trudnych do monetyzacji;

jawnej decyzji o akceptacji ryzyka.

Nie należy przypisywać arbitralnej ceny unikniętej katastrofie, aby uzasadnić dowolny wydatek. Jeżeli korzyść jest niemierzalna, decyzja polityczna powinna to powiedzieć wprost i porównać alternatywy.

## 9. Analiza fiskalna i osiągalność

### 9.1. Widok roczny i wieloletni

Model pokazuje zobowiązania, płatności, finansowanie, OPEX po zakończeniu inwestycji, gwarancje i koszt wyjścia. Osobno pokazuje środki krajowe, pożyczkowe, UE i prywatne. Nie miesza limitu dostępnego z harmonogramem płatności.

### 9.2. Pożyczki i gwarancje

Pożyczka tworzy aktywo/wydatek oraz koszt obsługi i spłaty. Gwarancja może nie powodować płatności w dniu udzielenia, lecz tworzy ryzyko warunkowe. Raport podaje ekspozycję, prawdopodobieństwo, odzysk i limit koncentracji.

### 9.3. Koszt alternatywny

Każdy scenariusz wskazuje, które inne wydatki, zdolności lub inwestycje mogą zostać opóźnione. Analiza nie musi wybierać politycznie między nimi, ale nie może przedstawiać środków publicznych jako bezkosztowych.

### 9.4. Inflacja i zdolność wykonawcza

Szybkie zwiększenie popytu przy ograniczonej podaży może podnosić ceny, wynagrodzenia i czas realizacji bez proporcjonalnego wzrostu produkcji. Scenariusz H wymaga analizy podaży maszyn, energii, komponentów, specjalistów i zdolności zakupowych.

## 10. Bramka inwestycyjna

Każda inwestycja przekraczająca ustalony próg portfela przedstawia kartę:

problem i właściciel;

wariant bez inwestycji;

wartość bazowa;

zakres i pełny koszt cyklu życia;

źródła finansowania oraz dodatkowość;

korzyści bezpieczeństwa i gospodarcze;

ryzyka i analiza wrażliwości;

popyt i wykorzystanie mocy;

prawa, bezpieczeństwo i zależności;

kamienie milowe, stop-rule i koszt zamknięcia;

konflikt interesów;

niezależną opinię red-team.

Decyzja ma cztery możliwe wyniki: finansuj, finansuj etap, przeprojektuj albo odrzuć. „Ważny strategicznie” nie zwalnia z wyboru wariantu i warunku stop.

## 11. Analiza wrażliwości i scenariusze ryzyka

Model powinien co najmniej zmieniać:

koszt CAPEX i OPEX;

opóźnienie uruchomienia;

wykorzystanie mocy;

udział importu i kurs walutowy;

koszt finansowania;

odsetek projektów zamkniętych przed skalą;

tempo aktualizacji technologii;

eksport i opóźnienie przychodu;

retencję kadr;

koszt serwisu i awarii;

dostępność komponentów;

wysokość odzysku z inwestycji i gwarancji.

Wynik raportuje punkt krytyczny: przy jakiej zmianie założenia rekomendowany wariant przestaje być najlepszy. Założenie o największej dźwigni staje się priorytetem pozyskania danych.

## 12. Governance finansowy i kontrola podwójnego finansowania

### 12.1. Unikalny identyfikator kosztu

Każdy koszt otrzymuje identyfikator niezależny od projektu i instrumentu. Rekord zawiera beneficjenta, fakturę/umowę, kategorię, okres, źródła, udział finansowania, rezultat i status. Ten sam koszt nie może zostać przypisany dwóm instrumentom poza legalnym współfinansowaniem ujawnionym w rekordzie.

### 12.2. Rozdzielenie ról

właściciel problemu określa rezultat;

nabywca zawiera i odbiera kontrakt;

instytucja finansująca ocenia instrument i ryzyko;

ekspert techniczny ocenia dowód;

finanse konsolidują ekspozycję;

audyt i red-team sprawdzają dodatkowość, konflikt interesów i wykonanie;

Komitet podejmuje decyzję portfelową.

Podmiot nie powinien samodzielnie definiować potrzeby, przyznawać sobie finansowania i zatwierdzać własnego wyniku.

### 12.3. Raport kwartalny

Obejmuje zobowiązania, płatności, ekspozycje warunkowe, odchylenia, wyniki bramek, projekty zamknięte, zmiany TCO, wykorzystanie infrastruktury i ryzyko podwójnego finansowania. Dane wrażliwe są agregowane.

## 13. Model danych i skoroszyt

Repozytorium generuje skoroszyt z kartami:

README — status, jednostka i zasady;

Assumptions — każde założenie, wartość, jednostka, rok, źródło i status;

Scenarios — koszty L/B/H według kategorii;

Funding map — instrument, etap, status i ryzyko kolizji;

KPI — definicja, baza, cel, właściciel i źródło.

### Minimalne pola założenia

| Pole | Znaczenie |
| --- | --- |
| ID | stabilny identyfikator |
| opis | jedno twierdzenie lub parametr |
| wartość | liczba albo UNKNOWN |
| jednostka | PLN/EUR, %, osoby, dni itd. |
| rok cen | dla wartości pieniężnych |
| okres | rok lub zakres |
| scenariusz | L/B/H lub wspólne |
| źródło | ID źródła/claimu albo decyzji |
| status | fakt, założenie, estymacja, scenariusz |
| właściciel | osoba/instytucja aktualizująca |
| wrażliwość | wpływ zmiany na wynik |
| data ważności | termin ponownej weryfikacji |

Każda komórka liczbowa w finalnym modelu musi dać się prześledzić do założenia. Ręcznie wpisana wartość bez metadanych jest błędem modelu.

## 14. Wskaźniki finansowe i gospodarcze

| ID | Wskaźnik | Definicja | Czego nie mylić |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-01 | koszt do dowodu | wydatki do B3 / projekt | cały budżet programu |
| FIN-02 | koszt unikniętego zobowiązania | opcje niewykonane po negatywnym teście | „oszczędność” bez zatwierdzonej alternatywy |
| FIN-03 | TCO na rezultat | pełny koszt / jednostka wyniku | cena nabycia |
| FIN-04 | udział kosztów dodatkowych | koszty przyrostowe / wszystkie w zakresie | całość instrumentów UE |
| FIN-05 | wartość dodana w Polsce | metodologia rachunków uzgodniona ex ante | wartość faktur polskiej spółki |
| FIN-06 | prywatny udział ryzyka | prywatny kapitał narażony / cały kapitał ryzyka | kredyt w pełni gwarantowany |
| FIN-07 | wykorzystanie infrastruktury | czas/zdolność wykorzystana / dostępna | liczba podmiotów zapisanych |
| FIN-08 | popyt po pilotażu | finansowanie właściciela procesu po pilotażu | kolejna dotacja pilotażowa |
| FIN-09 | wykonany eksport | zrealizowane dostawy i serwis | pipeline i memoranda |
| FIN-10 | ekspozycja warunkowa | gwarancje i inne zobowiązania według ryzyka | wyłącznie płatności gotówkowe |

## 15. Ryzyka finansowe i odpowiedzi

| Ryzyko | Mechanizm | Zabezpieczenie | Stop-rule |
| --- | --- | --- | --- |
| budżet jako cel | presja wykorzystania środków | bramki i opcje | brak dowodu blokuje skalę |
| podwójne finansowanie | wiele instrumentów | ID kosztu i konsolidacja | nierozwiązana kolizja blokuje płatność |
| ukryty TCO | niska cena wejścia | obowiązkowy lifecycle | brak danych TCO blokuje G3 |
| nieużywane moce | CAPEX bez popytu | kontrakty, modułowość, test rynku | niskie wykorzystanie kończy wsparcie |
| moral hazard | pełna gwarancja państwa | prywatny udział ryzyka | brak ekspozycji prywatnej wymaga wyjątku |
| pozorna wartość krajowa | montaż i fakturowanie | metodologia wartości dodanej | brak danych zmienia claim na UNKNOWN |
| fałszywy mnożnik | arbitralna korzyść PKB | kontrfaktyczne badanie | brak metody blokuje publikację |
| inflacja podaży | zbyt szybkie zamówienia | fazowanie i konkurencja | odchylenie kosztu otwiera decyzję ponownie |
| polityczne utrzymanie | projekt nie może umrzeć | raport zamknięć i sunset | dwie bramki bez postępu kończą finansowanie |
| ryzyko walutowe | import i kurs | scenariusze, hedging zgodnie z polityką | przekroczenie tolerancji wymaga decyzji |

## 16. Pierwsze 100 dni — plan pracy finansowej

### D0–D30

zamrozić definicje kosztu, zobowiązania, płatności i wartości dodanej;

utworzyć rejestr programów i instrumentów;

nadać unikalne identyfikatory kosztów;

wskazać właścicieli danych i terminy;

oddzielić informacje publiczne, wrażliwe i nieznane.

### D31–D60

zebrać istniejące zobowiązania i płatności;

zmapować SAFE, EDF, EUDIS, STEP oraz instrumenty krajowe do etapów;

wycenić ograniczone pilotaże i koszt dowodu;

przygotować metodologię TCO i wartości dodanej;

zidentyfikować największe ryzyka fiskalne i warunkowe.

### D61–D100

przedstawić jakościowe scenariusze L/B/H i pierwsze przedziały tam, gdzie dane są wystarczające;

przeprowadzić analizę podwójnego finansowania;

wybrać założenia o największej wrażliwości;

przygotować plan ich walidacji do M6;

przekazać Radzie Ministrów koszt działań odwracalnych i ekspozycję kolejnych bramek.

## 17. Decyzje wymagane przed przyjęciem budżetu

Jaki problem i rezultat kupuje każda kategoria?

Jaki jest kontrfaktyczny wariant?

Które koszty są już zobowiązane?

Które są dodatkowe i dlaczego?

Kto ponosi ryzyko techniczne, rynkowe i finansowe?

Jakie prawa i opcje otrzymuje państwo?

Jaki jest pełny koszt cyklu życia?

Jaki warunek zatrzymuje płatność lub skalę?

Jak mierzony jest wynik bezpieczeństwa i gospodarczy?

Jaki jest koszt alternatywny i plan wyjścia?

## Dalsze pytania

Jaka część istniejących zobowiązań mieści się w zakresie bez zmiany etykiety?

Jakie są terminy i koszt finansowania SAFE dla poszczególnych pozycji?

Jak zdefiniować wartość dodaną w Polsce dla software, IP, danych i serwisu?

Które komponenty uzasadniają CAPEX, a które jedynie dywersyfikację importu?

Jak wycenić rezerwy mocy i dostępność bez płacenia za nieużywaną infrastrukturę?

Jaki prywatny udział ryzyka jest możliwy w różnych etapach?

Które spillovers cywilne mają już nabywcę i bazę produktywności?

Jak raportować korzyści bezpieczeństwa bez fałszywej monetyzacji?

Jaki jest koszt administracyjny i pojemność wdrożeniowa instytucji?

Kiedy program/fundusz powinien zostać rozwiązany?

## Zastrzeżenia i założenia

Wszystkie wartości scenariuszowe pozostają UNKNOWN do czasu audytu i decyzji o założeniach.

Kwoty z oficjalnych komunikatów opisują instrument lub plan i nie są automatycznie przepływem kasowym programu.

Kwalifikowalność i warunki każdego instrumentu wymagają weryfikacji w aktualnym regulaminie oraz opinii prawnej/finansowej.

Wpływ gospodarczy wymaga kontrfaktycznego badania; dokument nie stosuje arbitralnego mnożnika.

Wartość bezpieczeństwa może wymagać decyzji jakościowej i analizy koszt–skuteczność zamiast monetyzacji.

Model jest aktualizowany wraz ze źródłami, a zmiana definicji lub roku bazowego tworzy nową wersję wyniku.